磋 商 文 件

采购编号：BGPC-C24254

项目名称：北京市监狱管理局政务信息系统上云建设项目

北京市公共资源交易中心

（北京市政府采购中心）

二○二四年十月

目    录

第一部分 磋商邀请	2

第二部分 报价人须知前附表	6

第三部分 报价人须知	10

第四部分 采购需求	22

第五部分 评分标准和评分方法	28

第六部分 政府采购合同	34

第七部分 电子响应文件格式	47

- 磋商邀请

北京市公共资源交易中心（北京市政府采购中心）(以下简称交易中心)受北京市监狱管理局的委托，对本项目进行国内竞争性磋商。现邀请符合本磋商文件规定条件的合格报价人前来磋商。

- 项目基本信息

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 采购编号 | BGPC-C24254 |  |
|  | - 项目名称 | - 北京市监狱管理局政务信息系统上云建设项目 |  |
|  | - 项目属性 | - 服务 |  |
|  | - 采购人名称 | - 北京市监狱管理局 |  |
|  | - 采购方式 | - 竞争性磋商 |  |
|  | - 预算金额 | - 人民币261.99万元。 |  |
|  | - 采购内容 | - 包数：1 |  |
|  |  | - 具体采购需求：详见磋商文件第四部分 |  |

- 合格报价人的条件：详见磋商文件第三部分

- 磋商文件获取方式和下载期限

采用发布公告方式的：供应商登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，点击交易执行 → 应标 → 项目投标 →未获取 →选择要参与的项目 → 填写相关信息→ 确认参与 → 获取采购文件。

下载期限： 2024年10 月29 日至2024 年11 月 5日。

- 电子响应文件上传、解密、磋商时间及地点

- 电子响应文件上传截止时间：2024年11月 11日  上午9:30（北京时间）。

- 解密时间：2024年11月 11日上午9:30（北京时间）。

- 解密时限：解密时限为北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统开启报价人自行解密功能后120分钟。

- 解密、磋商地点及方式：

本项目采用远程解密、磋商（或谈判）方式，由报价人自行对电子响应文件进行解密，不接受纸质文件，无须报价人到达现场。请报价人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子响应文件的计算机设备及自身CA数字证书登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统自行进行解密操作。

技术电话：010-83916633

- 未在电子响应文件上传截止时间前按程序上传电子响应文件的报价无效。

- 电子化采购流程重点说明详见磋商文件第一部分说明。

- 解密时具体操作流程及注意事项详见磋商文件第三部分“14.	解密”。

- 为保证解密、磋商环节联系方式畅通，请报价人将参与本项目的联系人姓名和联系方式发送至指定邮箱gaoz@ggzyfw.beijing.gov.cn。

邮件题目为：采购编号+磋商联系人

邮件内容为：采购编号+项目名称+公司名称+联系人姓名+手机号码

- 联系信息

集中采购机构联系信息

集中采购机构名称：北京市公共资源交易中心（北京市政府采购中心）

地址：北京市丰台区玉林里45号腾飞大厦

邮政编码：100069

联系人：高老师

电话：010-83916659

采购人联系信息

采购人名称：北京市监狱管理局

地址： 北京市西城区右安门东街7号

联系人：刘老师

电话：010-53860241

电子化采购流程重点说明

本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统（https://dzztb.bgpc.bcactc.com）发布的相关操作手册、视频（供应商可在电子化招投标系统点击“交易执行 →附件资料 →资料下载”获取相关手册），办理CA数字证书、进行电子化招投标系统注册，并认真核实CA数字证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统技术支持服务热线：010-83916633

- 适配使用和办理CA数字证书

具体要求详见北京市公共资源交易服务平台《关于北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统CA电子印章驱动程序升级的通知》（https://ggzyfw.beijing.gov.cn/tzgg/20240109/4294480.html）

- 注册：

供应商登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统注册页面（https://dzztb.bgpc.bcactc.com/gp-auth-center/register）填写相关信息进行注册。

- 驱动、客户端下载

供应商登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统,点击“交易执行 →附件资料 →资料下载”，下载相关驱动和客户端。

- 获取电子磋商（或谈判）文件：

采用发布公告方式的：供应商登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，点击交易执行 → 应标 → 项目投标 →未获取 →选择要参与的项目 → 填写相关信息→ 确认参与 → 获取采购文件。

采用邀请供应商方式的：供应商登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，点击交易执行 →应标 →投标邀请函 →接受邀请 →返回上级页面 →项目信息 →获取采购文件。

- 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上提交，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 提交电子响应文件

供应商应于提交电子响应文件截止时间前登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，点击交易执行 →应标 →项目投标 →已参与项目 →电子响应文件管理上传电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

7、电子响应文件解密

供应商使用CA数字证书登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，点击“开标 →供应商远程开标 →今日开标”，选择参与项目进行操作。

8、参加远程磋商（或谈判）

解密完成后，供应商点击“交易执行 →磋商/谈判 →评审中 →等候大厅”等待磋商（或谈判）小组发起线上远程视频磋商（或谈判），并参加远程磋商（或谈判）。

特别提示：

1、请供应商在制作电子响应文件、加密、加盖电子签章、上传电子响应文件、解密等全程应使用同一把CA数字证书，且在操作上述程序同时不要插入其它数字证书。

2、建议使用笔记本电脑操作，且需具备摄像头和麦克风功能（可线下使用腾讯会议软件进行测试）；推荐使用谷歌或者火狐浏览器登录电子招投标系统进行线上磋商（或谈判）。

- 报价人须知前附表

- 磋商文件中所有带*条款均为实质性响应条款，电子响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效电子响应文件处理。

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电子响应文件 | 在北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统提交电子响应文件 | 未提交电子响应文件，作无效响应处理。 |
|  | 报价人应提交响应文件的 资格部分 | - *报价函 | 根据磋商文件提供格式填写，加盖报价人电子签章。 |
|  |  | - *法人、其他组织或者自然人的证明文件 | 根据报价人实际主体身份，提供报价人自身的包括但不限于营业执照或事业单位法人证书等复印件。 （特别说明： *如报价人为分支机构的，除提供上述报价人自身的营业执照等复印件外，还须同时提供设立该报价人的上级单位（指总公司等）对报价人的授权委托书，根据磋商文件提供格式填写。 报价人不属于分支机构的，无须提供本授权委托书。） |
|  |  | - *资格条件承诺书 | 根据磋商文件提供格式填写，加盖报价人电子签章。 |
|  |  | - 信用记录情况 | 本条为资格性审查事项之一，无须报价人在电子响应文件中提供。 磋商小组根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在评审现场通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询及审查报价人的相关信用记录，并将查询的结果网页截屏与评审资料一并保存。 （1）如报价人在磋商小组评审时查询到的信用记录结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，作无效电子响应文件处理。 （2）如报价人在磋商小组评审时查询到的信用记录结果中显示其在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，属于存在重大违法记录，作无效电子响应文件处理。 |
|  |  | - *报价人须具备的特殊资质证书 | 互联网资源协作服务相关证明文件：根据工业和信息化部《关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》工信管函〔2018〕84号文件精神，报价人应取得互联网资源协作服务业务许可： （1）报价人须提供《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》复印件： ①该许可证中的业务种类包含“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”及业务覆盖范围包含北京；如有“不含互联网资源协作服务的机房所在地”描述的，须不包含北京；或②该许可证中的业务种类包含“第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务”且业务覆盖范围（服务项目）为包含北京在内的互联网资源协作服务。 报价人提供的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》复印件中的表述内容符合上述两种情形任何一种的均合格。 （2）如报价人无法提供符合上述情形的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》复印件的，报价人应如实提供相关说明及行业主管部门出具的证明材料，证明其已取得互联网资源协作服务业务许可且业务覆盖范围包含北京，评审时磋商小组保留审核该报价人实际情况的权利。报价人不提供真实情况的，情节严重的将根据政府采购相关法律法规追究法律责任。 |
|  | 报价人应提交电子响应文件的技术部分 | - 中小微企业政策文件 | 根据磋商文件提供格式填写，加盖报价人电子签章。 说明： （1）根据财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，报价人提供的货物、工程或者服务符合享受本办法规定的中小企业扶持政策的，根据磋商文件格式提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。报价人属于残疾人福利性单位的，根据磋商文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 具体执行规定： （1）本项目对属于小型和微型企业的报价人的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （3）请报价人根据上述相关文件通知要求认真理解并核对是否符合中小企业、监狱或残疾人福利性单位的扶持政策，并如实提供对应声明函或证明文件。报价人按照本办法规定提供声明函或证明文件不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （4）不符合上述扶持政策或适用情形的报价人无须提供上述声明函或证明文件。 如报价人无须提供上述文件，因电子投标系统设置需要，报价人在电子投标客户端中针对此项任意进行页码标记，通过此流程即可。 |
|  |  | - 需求理解 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 总体服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 业务连续性服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 安全服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 运维服务方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - 培训方案 | 报价人自行编制。 |
|  |  | - *投标报价表 | 按照电子投标客户端制作并生成，加盖报价人电子签章。 客户端填写分项报价后，投标报价表自动生成在客户端内与电子投标PDF文件一同加密上传，无须额外提供其他投标报价表。 |
|  | 报价保证金 | 本项目不收取报价保证金。 |  |
|  | 是否允许进口产品报价 | 否 | 依据北京市财政局关于采购进口产品的有关规定，采购人采购进口产品须履行相关程序，本项采购未履行相关程序，故报价人所投货物仅限产自中国境内的产品。 |
|  | 是否接受可选择或可调整的报价方案 | 否 |  |
|  | 是否允许转包 | 否 |  |
|  | 是否允许分包 | 否 |  |
|  | 是否允许联合体报价 | 否 |  |
|  | 响应文件有效期 | 180个日历日（从磋商之日起计算） |  |

- 报价人须知

## 总则

- 定义：

  - “采购人”名称详见磋商文件第一部分。

  - “潜在报价人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本磋商文件的各项规定，且按照本项目磋商公告及磋商文件规定的方式获取磋商文件的供应商。

  - “报价人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本磋商文件的各项规定，按照本项目磋商公告及磋商文件规定的方式获取磋商文件并参加磋商的供应商。

  - 磋商文件中所述的指定媒体指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及北京市政府采购网（http://www.ccgp-bcactc.com）。

  - 本项目需要落实的政府采购政策详见磋商文件对应条款。

  - 本项目电子响应各项要求、流程及注意事项已在本磋商文件及北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统使用手册（非招标版）中进行说明，如报价人未按要求操作导致的报价无效，责任由报价人承担。

  - 评审时，采购人和磋商小组保留审核报价人相关电子响应文件原件的权利。

  - 交易中心对本磋商文件的各项条款具有解释权。

- 合格报价人的条件

  - 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的供应商。

  - 报价人应遵守中华人民共和国有关的国家法律、法规和条例。

  - 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和本磋商文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 具有报价人须知前附表第二条规定的其他相关资格条件。

  - 采用发布公告方式的：报价人登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，点击交易执行 → 应标 → 项目投标 →未获取 →选择要参与的项目 → 填写相关信息→ 确认参与 → 获取采购文件，否则其电子响应文件无效。

  - 采用邀请供应商方式的，报价人须为被邀请的供应商，否则其电子响应文件无效。

  - 单位负责人为同一人或者报价存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目磋商。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目磋商。

  - 通过资格预审方式确定合格报价人的项目，资格预审合格的报价人在评审阶段资格发生变化的，应当以书面形式通知交易中心和采购人。

  - 报价人不得被列入相关部门规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 磋商费用

  - 报价人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，交易中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

  - 交易中心提供磋商文件免费下载或获取，且不收取成交服务费。

## 磋商文件

- 磋商文件

  - 磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商邀请；

第二部分 报价人须知前附表；

第三部分 报价人须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 评分标准和评分方法；

第六部分 政府采购合同；

第七部分 电子响应文件格式。

- 报价前磋商文件的澄清和修改

  - 任何已按规定程序下载或获取磋商文件的潜在报价人，均可要求对磋商文件进行澄清或修改。

  - 采购人或者交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响电子响应文件编制的，应当在提交电子响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知下载或获取磋商文件的潜在报价人，不足5日的，应当顺延提交响应文件的截止时间。采用发布公告形式邀请供应商的，同时在本项目磋商公告发布的指定媒体及北京市公共资源交易服务平台网站政府集中采购栏目发布对应公告。

## 电子响应文件

- 报价范围、电子响应文件的语言和计量单位

  - 报价人可以对磋商文件的其中一包或几包或全部包进行报价，但报价须包含一包中采购需求所列的全部内容，不得将一包中的内容拆开报价，拆开报价的，作无效报价处理。

  - 报价人提交的电子响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及报价人与交易中心就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 电子响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 电子响应文件的组成及相关内容要求

  - 报价人应详细阅读磋商文件的全部内容。磋商文件中所有带*条款均为实质性响应条款，电子响应文件须完全响应，未实质响应的，作无效电子响应文件处理。

  - 电子响应文件分由资格部分和技术部分组成。

资格部分指报价人提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。本次磋商，报价人应按报价人须知前附表第二至三条规定提交资格、技术部分文件和需要报价人自行编写的其他文件（具体填写要求详见磋商文件第七部分 电子响应文件格式）。	上述的相关文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 电子响应文件按照磋商文件第二部分 报价人须知前附表及第七部分 响应文件格式规定的顺序和格式，统一编码后制作生成PDF文件，按照磋商文件要求上传提交。

  - 对于磋商文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力。

  - 电子响应文件中所提供的资料均应真实有效，无效的文件视为未提供。

- 报价

- 所有报价无特殊要求的均以人民币元为计算单位。

- 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 请报价人根据采购需求在电子投标客户端中自行编制报价，填报的分项报价和总价均不得为零、为空，否则作无效电子响应文件处理。

- 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、测评、测试、调试、验收、培训、备品和工具、保险、售后服务、税款、质检、行政许可及相关证书等费用均包含在报价中。

- 本次磋商不接受可选择或可调整的方案和报价，任何有选择的或可调整的方案和报价将被视为非实质性响应报价而作无效电子响应文件处理。

- 磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效电子响应文件处理。

- 最低报价不能作为成交的保证。

- 电子响应文件的有效期

  - 本项目电子响应文件的有效期详见报价人须知前附表第十条。有效期短于该规定期限的报价无效。

  - 交易中心可根据实际情况，在电子响应文件有效期截止之前，征询报价人是否同意延长电子响应文件的有效期，报价人同意延长的须作出书面声明。在延长的电子响应文件有效期内，报价人将不会被要求和允许修正其报价。

- 电子响应文件的签署及其他规定

  - 组成电子响应文件的各项文件均应遵守本条。

  - 报价人须根据磋商文件要求签字或加盖报价人电子签章。

  - 本磋商文件中所要求加盖的报价人公章是指在电子响应文件中使用CA数字证书加盖与报价人名称全称相一致的“行政公章”的电子签章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的盖章为无效盖章。

## 电子响应文件的提交

- 电子响应文件的制作和上传

- 具体说明及要求详见磋商文件第一部分磋商邀请。

- 电子响应文件上传截止时间

  - 报价人须在磋商文件规定的电子响应文件上传截止时间前在北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统上传电子响应文件，否则报价无效。

- 电子响应文件的撤回和撤销

  - 在电子响应文件上传截止时间前，报价人可登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统对所上传的电子响应文件在进行撤回或重新上传。

  - 在电子响应文件上传截止时间后，报价人不得在电子响应文件的有效期内撤销其电子响应文件。

## 电子响应文件解密

- 解密

  - 本项目采用远程电子解密方式。报价人须在制作上传本项目电子响应文件的计算机设备上，使用自身CA数字证书登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，并在规定的解密截止时间内对其上传的电子响应文件进行自行解密。

- 注：请报价人确认已将负责解密的工作人员联系方式发送至交易中心指定邮箱并保持电话畅通。

  - 在规定的解密截止时间内，如所有报价人均自行解密成功，则解密时间自动停止进入展示报价人名称环节；如有报价人未自行解密成功，则解密时间倒计时至截止时间后进入展示报价人名称环节。

  - 解密程序结束后，有效报价人数量符合法律规定的，将在系统内展示所有解密成功的报价人名称。

  - 到规定的解密截止时间，如部分报价人未进行自行解密、未解密成功，该报价人的电子响应文件作无效响应处理。

  - 到规定的解密截止时间，如所有报价人的电子响应文件均无法自行解密成功的，该项目将暂停解密，另行通知解密时间。暂停期间，所有报价人无法修改或重新上传报价和电子响应文件。

## 磋商和评审

- 选取评审专家及组建磋商小组

  - 采购人根据有关法律法规、本磋商文件的规定及项目特点选取评审专家。

  - 本项目根据有关法律法规、本磋商文件的规定及项目特点组建磋商小组。

- 评审

  - 资格性审查和符合性审查。

- 资格性审查。磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对电子响应文件中的资格文件等进行审查，以确定报价人是否具备磋商资格。

- 符合性审查。磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，从电子响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求作出响应。

  - 磋商小组要审查每份电子响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的作无效电子响应文件处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。报价人不得通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之一的，其电子响应文件将被拒绝或认定为无效电子响应文件：

- 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

- 未对磋商文件中规定所有带*部分的条款作出实质性响应的，包括其中未按规定签字、盖章的；

- 属于磋商文件中规定的作无效电子响应文件或无效报价处理情形的；

- 首次报价、最后报价等各轮报价超出采购预算的；

- 报价未按照磋商文件规定的格式报价导致无法履行合同的；

- 不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 电子响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 电子响应文件中通过投标客户端制作并加盖报价人电子签章的报价与电子响应文件中内容不一致的，以投标客户端制作生成的投标报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本磋商文件17.2条的规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

- 电子响应文件的澄清

  - 磋商小组有权要求报价人对电子响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

  - 报价人的澄清应在磋商小组规定的时间内以电子文件响应方式进行，并加盖报价人电子签章。澄清、说明或者补正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。报价人拒不按照要求对电子响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

- 磋商

  - 本项目采取远程磋商的方式，报价人在远程线上参与磋商，并按磋商程序通过北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统对其磋商记录及报价进行确认、响应及加盖报价人电子签章。

  - 磋商小组与通过资格性和符合性审查的报价人分别进行磋商。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

  - 报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并加盖报价人电子签章。

  - 报价人须在规定时间内，对磋商过程中磋商小组形成的磋商记录或承诺在北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统中加盖报价人电子签章确认并提交。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的报价人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的报价人不得少于3家。

  - 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由报价人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上报价人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

  - 报价人须在规定时间内，在北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统中填写最后报价，加盖报价人电子签章并提交，提交后不得修改和撤回。

- 在规定时间内，如所有报价人均成功提交最后报价，则报价倒计时时间自动停止，结束最后报价环节，进入综合评审阶段；如规定时间截止后，报价人未提交最后报价，则该报价人作无效报价处理。

- 所有报价人均成功提交最后报价后或规定的报价时间截止后，系统统一开启向磋商小组展示全部最后报价结果的功能。

  - 如磋商中出现符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）中的情形，则按财政部通知要求执行。

  - 报价人在磋商中形成的承诺和最后报价等是报价人电子响应文件的有效组成部分。

  - 已提交电子响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 磋商过程中，如在磋商小组要求的合理时间内，因报价人自身原因无法完成远程磋商及报价的，磋商小组有权将该报价人电子响应文件作无效响应处理。

- 综合评分

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的电子响应文件和最后报价进行综合评分。具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第五部分 评分标准和评分方法。

- 确定成交人

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分顺序推荐。

  - 采购人从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交人。

- 磋商过程要求

  - 在磋商期间，报价人企图影响交易中心或磋商小组公正性的任何活动，将导致报价无效，并由其承担相应的法律责任。

- 有下列情形之一的，视为报价人串通报价，其报价无效：

- 不同报价人的电子响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同报价人的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同报价人的电子响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同报价人的电子响应文件相互混装；

- 在磋商采购中，出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。如磋商中出现符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）中的情形，则按财政部通知要求执行。

## 成交通知

- 成交通知

  - 采购人确定成交人后,交易中心将在指定媒体及北京市公共资源交易服务平台网站政府集中采购栏目上发布成交公告并公示成交人的投标最后报价表，同时以书面形式向成交人发出成交通知书。

  - 成交通知书是合同的组成部分。

- 未成交通知

  - 成交公告发布后，未成交供应商可登录北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，进入左侧“交易执行→应标→项目投标”菜单，在“已参与项目”列表中点击项目右侧的“投标结果查询”链接查询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审汇总得分及排序等相关信息。

## 签订合同

- 签订合同

  - 成交人应在政府采购相关法律法规规定的时间内与采购人签订成交合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人电子响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容均为签订政府采购合同的依据。

  - 因质疑投诉、不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留按相关政府采购法律法规及磋商小组评审的推荐顺序与其他合格的候选供应商签订合同的权利。

  - 合同签订后交交易中心存档1份。

## 质疑

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

  - 供应商对采购文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由采购人提出的内容及采购结束后采购结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与交易中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购人义务事项的，由采购人受理并负责答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与交易中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及交易中心义务事项的，由交易中心受理并负责答复。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖供应商公章。

- 代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

- 质疑函格式：

政府采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

手机：

传真：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的采购编号：

包号：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：

□采购文件

□采购过程

□中标、成交结果

□采购执行程序

□上述四项之外的其他事项

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人签字（盖章）：

授权代表签字：

公章：

提交日期：

- 采购需求

#### 采购清单

*报价人提供的服务数量需满足以下清单所列全部产品数量

| 市级政务云服务租用采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类别 | 服务名称 | 服务说明 | 单位 | 数量 | 期限(月) |
| 计算服务 | X86平台云主机服务-CPU | CPU（主频不低于2.4GHz） | 1CPU/月 | 1228 | 12 |
|  | X86平台云主机服务-内存 | 内存 | 1GB/月 | 3012 | 12 |
|  | 图形图像计算服务-GPU显存不低于16G | GPU 显存不低于 16G，最大单精度浮点计算能力不低于 7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力 0.2TFLOPS | 1台/月 | 1 | 12 |
| 存储服务 | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标：单盘IOPS 1000-3000），业务所用存储 | 1GB/月 | 48720 | 12 |
|  | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标：单盘 IOPS 1000-3000），本地备份所用存储 | 1GB/月 | 78782 | 12 |
|  | 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000） | 1GB/月 | 33340 | 12 |
|  | 本地备份服务 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用） | 1GB/月 | 78782 | 12 |
| 网络服务 | 互联网链路带宽 | 互联网链路带宽 | 1Mb/月 | 300 | 12 |
|  | 互联网IP地址租用服务，并提供备案服务 | 互联网IP地址租用服务，并提供备案服务 | 1IP/月 | 2 | 12 |
|  | 远程接入服务 | 远程接入运维 | 1账号/月 | 42 | 12 |
|  | VPN服务 | SSL VPN接入 | 1套/月 | 10 | 12 |
| 基础软件支撑服务 | 商用操作系统套餐 | windows server套餐；windows server租用，安装以及维护 | 1个云主机/月 | 88 | 12 |
|  | 国产Linux套餐 | 国产Linux套餐：国产Linux操作系统服务租用、安装及维护 | 1个云主机/月 | 2 | 12 |
|  | 开源操作系统套餐 | 提供开源操作系统安装和维护服务 | 1个云主机/月 | 11 | 12 |
|  | 商用数据库套餐 | 国产商用数据库租用、安装及维护 | 1套/月 | 1 | 12 |
| 安全服务 | 主机杀毒服务 | 对云主机定期病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响 | 1台云主机/月 | 100 | 12 |
|  | 网页防篡改服务 | 提供网页防篡改服务，对用户页面进行实施防护。 | 1监控点/月 | 1 | 12 |
| 安全检测监测、审计服务 | 主机日志分析 | 操作系统日志收集和分析 | 1台次/年 | 100 | 12 |
|  | 数据库审计服务 | SQL Server、MySQL等数据库审计 | 1套/月 | 38 | 12 |
| 其他服务 | 重点保障-安全专家服务 | 重要保障时期提供7*24安全值守服务，提供运行监控、应急响应及故障处理 | 人天 | 85 | 12 |

#### 项目背景或简况

参照《北京市市级政务云管理办法》（京经信委函〔2019〕150号）和《北京市市级政务云服务指南》等相关法律法规以及政策文件精神要求，政务云按照“统筹规划、适度超前、分级管理、资源共享”的原则建设和管理，除公安、国家安全等部门以及涉密和信息安全等级保护四级（含）以上信息系统外，各单位现有信息系统应逐步迁移至政务云，凡政务云已具备服务能力的，软硬件原则上不再新购。

北京市监狱管理局的多个信息化系统，承载着监狱局内部办公、干警信息管理、罪犯信息管理、干部培训学习、罪犯医疗信息管理等重要核心系统的运行，支撑监狱局内部办公、各项业务信息数据管理和内部资源共享，涉及大量政府信息，对业务系统的安全性、资源可扩展性有很高的要求。按照“上云为常态，不上云为例外”原则，在已满足2024年度北京市监狱局信息化系统云资源需求现状的基础上，需进一步提供安全、稳定、可靠的扩展服务，保障已上云业务系统的连续稳定运行。

#### 技术参数要求及服务要求

本次采购的政务云基础服务、政务云扩展服务和其他服务（重点保障-安全专家服务）。具体要求如下：

- 计算服务

报价人需根据采购需求，提供x86平台云主机服务租用，包括vCPU1228核（主频不低于2.4GHz）和内存3012GB。按照采购人要求对vCPU和内存进行动态调整。

报价人需根据采购需求，提供图形图像计算服务，GPU显存不低于16G，最大单精度浮点计算能力不低于7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力0.2TFLOPS。

- 存储服务

报价人需根据采购需求，提供单盘IPOS 1000-3000的普通性能存储服务48720GB（业务所用存储空间）和78782GB（备份所用存储空间）。按照采购人要求对存储空间和配置进行动态调整。

报价人需根据采购需求，单盘IOPS 3000-20000的高性能存储服务33340GB。按照采购人要求对存储空间和配置进行动态调整。

报价人需根据采购需求，提供本地备份服务78782GB（备份所用存储空间为普通性能存储）。通过制定备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份，并支持云主机快照功能。支持按照备份文件、快照文件的数据恢复。

- 网络服务

（1）互联网链路服务

报价人需根据采购需求，提供互联网链路带宽服务300Mb,提供互联网IP地址租用服务，提供2个互联网对外IP，并提供备案服务。

（2）远程接入服务

报价人需根据采购需求，提供远程接入服务，提供42个远程接入服务账号，每个账号结合身份验证通过VPN远程接入堡垒机维护应用系统。

（3）VPN接入服务

报价人需根据采购需求，提供10套SSL VPN接入服务账号，实现通过SSL VPN接入政务云环境访问应用系统。

（4）WAF防护服务

报价人需根据采购需求，针对特定系统提供2个IP的WAF防护服务，能够针对Web应用提供安全防护。

- 基础软件支撑服务

（1）商用操作系统套餐

按照采购人的有关管理规定及应用系统的需求，报价人需提供88台主机的商用操作系统套餐，提供windows server套餐的租用、安装以及维护。

（2）国产Linux套餐

按照采购人的有关管理规定及应用系统的需求，报价人需提供2台主机的国产Linux套餐：国产Linux操作系统服务租用、安装及维护。

（3）开源操作系统套餐

按照采购人的有关管理规定及应用系统的需求，报价人需提供11台主机的开源操作系统套餐，提供开源操作系统安装和维护服务。

（4）商用数据库套餐

按照采购人的有关管理规定及应用系统的需求，报价人需提供1套国产商用数据库租用、安装及维护。

- 安全服务

按照采购人的有关管理规定及应用系统的需求，通过租用政务云主机安全服务，报价人需提供对基于云计算架构的硬件基础资源和云平台的日常监控及维护，实现对应用系统云主机的安全运维服务等工作。报价人所投云平台应具备针对主机和系统的安全防护能力，提供主机杀毒、网页防篡改等服务。

（1）主机杀毒服务。报价人需根据采购人的需求，为100台主机提供主机杀毒服务，定期对云主机进行病毒查杀，要求对网络性能不产生明显影响。

（2）网页防篡改服务

报价人需根据采购人的需求，为1个监控点提供网页防篡改服务，提供可实时监控网站目录并通过备份恢复被篡改的文件或目录，保障重要系统的网站信息不被恶意篡改。

- 安全检测监测、审计服务

（1）主机日志审计服务

报价人需根据采购人的需求，在服务期内提供100台次主机日志分析服务，针对操作系统进行日志收集，并且进行分析，反馈相关结果，用于了解主机安全情况及资源使用情况。主机系统日志应集中存储，且日志存储时间不低于6个月。

（2）数据库审计服务

报价人需根据采购人的需求，为38套数据库实例提供数据库审计服务，对访问数据库服务器的行为进行全方位审计。

- 重点保障-安全专家服务

按照采购人的有关管理规定及应用系统的需求，报价人需在北京两会、全国两会、党代会等重要保障时期提供7*24安全专家值守服务，提供信息系统安全运行监控、配置信息系统安全访问策略、及时响应信息系统故障并协助处置、重大信息安全事件的应急响应等服务内容。

- 业务连续性要求

本项目涉及的业务系统为采购人在用的生产系统，目前在北京市政务云上平稳运行，因此业务连续性是首要的保障需求。具体要求如下：

（1）报价人编制业务连续性服务方案。

（2）本项目如涉及系统迁移，在连续性服务方案中需提供切实可行的迁移部署服务子方案。报价人以迁移时间窗口与进度要求为总约束，合理规划，科学组织。迁移部署服务子方案应包括（但不限于）政务云资源配置、应用迁移、数据迁移、测试验证、业务割接、风险评估、迁移期间安全保障、迁移期间应急保障、迁移期间运维保障等内容。迁移部署服务子方案应明确需要采购人配合的具体工作内容及时长（如迁移窗口规划、业务系统及数据完整性验证等），针对系统迁移过程中容易造成业务系统中断的环节，包含但不限于互联网及政务外网IP变更割接、业务数据同步及切换上线、功能业务验证及回退等，进行风险评估，提出详细解决方案，并承诺自合同生效之日起7个工作日内完成全部系统迁移部署工作，保证现有业务系统在不中断业务的情况下平滑迁移至中标人云平台，并且不能改变和影响系统的功能、技术状态以及用户的使用习惯。未按时完成系统迁移工作的，采购人有权解除合同并要求报价人按合同约定支付违约金。

（3）本项目如涉及系统迁移，为保障业务系统的连续性，报价人应承诺自成交之日起，积极与原服务商对接，在7个工作日内，完成相应服务的平滑过渡，且因此产生的各项费用（包括但不限于迁移期间云资源租用费用、测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用等），应包含在报价人的报价中。

*报价人须在响应文件中提供业务连续性服务承诺函，内容必须包括：为保障业务系统的连续性，我单位承诺自成交之日起，积极与原服务商对接，在7个工作日内，完成相应服务的平滑过渡，且因此产生的各项费用 （包括但不限于测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用等），均已包含在我单位的投标报价中。

- 云平台技术要求

（1）云平台运行技术指标应符合国家法规、标准，云平台可用性不低于99.99%，数据可靠性不低于 99.9999%。

（2）云平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响。

（3）云平台支持对虚拟机CPU、内存、存储、带宽进行实时监控，并支持自定义告警规则。

（4）云平台提供备份/快照功能，能对云平台中的物理和虚拟服务器进行备份，防止存储故障导致数据丢失。

（5）云管平台支持图形化管理，支持自动生成资源使用的数据报表。

- 安全要求

报价人的云平台应具备完备的安全防护体系和安全防护设备，具有成熟的安全运维方案，应保证各业务应用系统的支撑环境，包括但不限于服务器、网络、存储以及相关物理环境，应能满足不低于信息安全等保三级要求，并积极配合采购人根据各业务系统具体等保需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。报价人管辖范围内的硬件、软件及支撑环境资源，至少达到业务系统的最高安全等级要求。

报价人需提供标准云平台的安全管理服务和安全技术服务，包括但不限于云平台7*24小时监控、机房运维管理、应急演练、物理访问控制、机房三防、租户隔离、角色权限管理等。

- 服务要求

（1）服务规范

报价人须严格按照采购人制定的管理办法、流程、应急制度、文档管理、资产管理、基线管理、人员管理与培训、知识库管理、安全管理等相关制度，规范地开展标准化的运维服务工作。

（2）运维要求

服务期内，报价人需依据《北京市市级政务云管理办法》提供高效的系统维护服务。服务内容包括但不限于：

1）负责机房环境资源、云平台硬件资产、虚拟化资产的管理工作；

2）信息系统入云、上线、变更、退出等各阶段的备案与信息变更等工作；

3）执行云平台变更申请、审批流程；

4）利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

报价人应向采购人提供服务内容明细。

报价人应至少提前一天通知之后即将进行的，与采购人系统运行相关的安全事件、项目施工、功能或者性能调整工作。

报价人人应设立技术支持热线，并安排专人值守，为运维工作提供7*24小时热线支持服务。报价人须配备运维团队，提供可靠的技术支持和售后服务保障。报价人针对采购人要求的云平台运维服务相关内容，需指定专业技术能力较强的工程师，根据采购人要求配合开展相关维护服务。

（3）安全及保密要求

成交人须严格遵守采购人的相关信息安全规定，在未经过用户邮件、书面材料确认前提下，不能查看、修改、拷贝用户业务系统文件和数据。

（4）响应的及时性要求

成交人应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通，能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，协调人力资源在1小时内到达运维现场提供服务。系统发生宕机问题时，成交人应在30分钟内响应，在4个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

（5）云平台服务能力要求

1）安全体系完备，具有全面的安全防护设备和成熟的安全运维能力；

2）云平台从硬件、网络、虚拟化、云管理等各层次进行可靠性设计，有效保障平台及数据可用性；

3）云平台技术架构先进且成熟，具有容器、大数据服务能力及双活容灾能力；

4）云平台能适应未来需求的变化，具备扩容能力，提供丰富的对外接口，具备多资源池和异构资源池纳管能力，具有可扩展性。

（6）应急保障和风险防控措施

在云平台运行维护期间，出现应急情况和风险状况时，云平台应具备相应的应急预案与风险防控措施。

（7）团队人员要求

政务云报价人需针对本项目设立项目团队，项目团队人数应不少于10人，提供团队组织架构、成员名单、成员职责。

1）项目经理须具有5年及以上项目管理工作经验，具有信息系统项目管理师证书（需提供证书扫描或复印件并加盖报价人公章）。

2）安全运维工程师不少于2名，具有五年及以上安全运维相关从业经验，须具有有效期内的安全资格证书（CISP证书），提供个人简历、项目经历并加盖报价人公章。

3）数据库运维工程师不少于1名，具有五年及以上数据库运维相关从业经验

4）网络运维工程师不少于3名，具有五年及以上网络运维相关从业经验，提供个人简历、项目经历并加盖报价人公章。

5）平台运维工程师不少于2名，具有五年及以上云平台运维相关从业经验，提供个人简历、项目经历并加盖报价人公章。

- 租用期

本项目租用服务期为12个月。

#### 培训要求

报价人根据采购人实际需要提供适当的培训。

报价人应制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训对象和范围、培训时间安排、教材编写（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。

报价人要求根据采购人实际需要提供多种培训方式，对各类人员提供适当的培训内容。要求达到用户能够独立操作。

#### 交货时间及地点

成交人应在合同签订之日起一个月内提供所需服务资源，在合同期内完成提供采购人所需的各项服务的工作，并提供验收所需的系统服务配置清单以及各类相应的报告文档。

#### 验收服务要求

1、成交人为采购人提供的服务质量应符合《北京市市级政务云管理办法》的相关标准及要求。成交人所提供资源及服务应满足采购文件规定的要求，保证合同期内系统安全稳定运行。

2、服务期满后15个工作日内，成交人应向采购人提交验收报告。验收报告内容包括但不限于合同规定的各项服务清单，各系统运行情况。

3、成交人在按合同要求提供各项服务并形成服务报告、记录等文档后，在系统运行正常的前提下，且无系统遗留问题，由采购人组织验收。

#### 付款方式

以合同最终签署的付款方式为准。

- 评分标准和评分方法

1、评分方法：采用综合评分法，满分为100分。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值×100。

- 最低报价不作为成交保证。

4、本项目对属于小型和微型企业的报价人的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、具体评分标准：

| 评审部分 | 分值 | 评审因素 | 分值 | 评标要点及说明 | 分值属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 30 | 资质能力 | 5 | 1、报价人所提供的政务云平台通过网络安全等级保护（GB/T 22239-2019）第三级测评且综合得分70分及以上，提供2023年通过网络安全等级保护（GB/T 22239-2019）第三级的测评报告关键页（包括不限于报告首页、网络安全等级测评基本信息表页、等级测评结论页）得2分，未提供得0分。 | 客观 |
|  |  |  |  | 2、报价人所提供的云平台通过中央网信办云计算服务安全评估，提供有效证明文件得1分，未提供得0分。 | 客观 |
|  |  |  |  | 3、报价人所提供的云平台通过商用密码应用安全性评估，提供相关报告关键页（包括不限于报告封面，被测系统基本信息页表，商用密码应用安全性评估结论页）得2分，未提供得0分。 | 客观 |
|  |  | 服务团队 | 15 | 1、报价人需提供不少于10人的服务团队，提供团队组织架构、成员名单、成员职责，得3分。 | 客观 |
|  |  |  |  | 2、项目经理1名：同时具有五年及以上项目管理工作经验和信息系统项目管理师证书，得3分，否则不得分。提供个人简历、项目经历、人员证书复印件。 | 客观 |
|  |  |  |  | 3、安全运维工程师（提供CISP证书）不少于2名，具有五年及以上安全运维相关从业经验，得2分，否则不得分。 提供个人简历、项目经历。 | 客观 |
|  |  |  |  | 4、数据库运维工程师不少于1名，具有五年及以上数据库运维相关从业经验，得2分，否则不得分。提供个人简历、项目经历。 | 客观 |
|  |  |  |  | 5、网络运维工程师不少于3名，具有五年及以上网络运维相关从业经验，得3分，否则不得分。提供个人简历、项目经历。 | 客观 |
|  |  |  |  | 6、平台运维工程师不少于2名，具有五年及以上云平台运维相关从业经验，得2分，否则不得分。提供个人简历、项目经历。 | 客观 |
|  |  | 类似业绩 | 10 | 报价人（含其分公司）提供2021年5月至响应文件递交截止时间承担的类似项目业绩及证明材料，以合同签订时间为准。业绩证明材料指合同复印件，合同复印件至少包含首页、主要内容页、盖章页。经磋商小组认定的，每一个业绩得2分，最多得10分。 | 客观 |
| 技术部分 | 60 | 需求理解 | 4 | 考察报价人对本项目的认识程度，是否对采购需求有充分、准确、全面的理解。包含但不限于以下内容： （1）对项目现状及需求的理解和分析方案；（2）对项目重点难点的分析方案； 方案完整合理、内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况视为部分符合；方案内容对采购需求进行简单复制、非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 以上每一项符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。此项最高4分。 | 主观 |
|  |  | 总体服务方案 | 26 | 阐述报价人针对本项目提供的总体服务方案，包含但不限于以下内容： |  |
|  |  |  |  | 1、云平台技术能力。从安全性、可靠性、先进性、可扩展性四个方面比较评估。（8分） （1）云平台安全体系完备，具有全面的安全防护设备和成熟的安全运维能力； （2）云平台从硬件、网络、虚拟化、云管理等各层次进行可靠性设计，有效保障平台及数据可用性； （3）云平台技术架构先进且成熟，具有容器、大数据服务能力及双活容灾能力； （4）云平台能适应未来需求的变化，具备扩容能力，提供丰富的对外接口，具备多资源池和异构资源池纳管能力，具有可扩展性。 方案完整合理、内容详细，专门针对本项目，满足采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 以上四项，每一项符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分。此项最多得8分。 | 主观 |
|  |  |  |  | 2、服务配置合理性。政务云基础服务方案、政务云扩展服务方案和其他服务方案对以下云服务的配置是否充足、合理。（14分） （1）计算服务 （2）存储服务 （3）网络服务 （4）基础软件支撑服务 （5）安全服务 （6）安全检测监测、审计服务 （7）重点保障-安全专家服务 内容完整合理，专门针对本项目，满足采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合； 以上每一项符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分。此项最高得14分。 | 主观 |
|  |  |  |  | 3、云平台功能和性能要求。（4分） 报价人根据《采购需求》章节中“三、服务参数要求及服务要求中9项内容“云平台技术要求”提供承诺函（加盖报价人公章）。 提供完整5项，得4分，不完整或未提供得0分。 | 客观 |
|  |  | 业务连续性服务方案 | 4 | 实际情况制定业务连续性服务方案，如涉及迁移需提供完整、可行的迁移部署服务子方案,评估系统迁移过程中可能遇到的风险，保证业务系统不中断。（4分） 方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合； 方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得4分，部分符合得2分，不符合不得分。 | 主观 |
|  |  | 安全服务方案 | 10 | 阐述对采购人提供的安全服务内容及服务承诺，包含但不限于以下内容：（10分） 1、云端安全防护：根据各业务系统运行特点，提供各业务系统合理的云端安全防护方案。 2、安全管理体系：包括安全组织架构与责任划分、安全基线管理及安全流程制度。 3、安全运营服务：具备完善的事前、事中、事后安全服务能力。 4、应急保障：报价人针对本项目提供网络信息安全应急处置方案。 5、重要时期服务保障：报价人针对本项目重要时期的服务保障方案。 内容完整合理、内容详细，专门针对本项目，满足采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合； 以上五项，每一项符合得2分，部分符合得1分，不符合得0分。此项最高得10分。 | 主观 |
|  |  | 运维服务方案 | 12 | 报价人提供运维服务方案，包含： 1、运维服务制度、流程 2、运维表单 3、运维团队配置方案 4、技术支持和售后服务方案 内容完整合理、内容详细，专门针对本项目，满足采购需求和实际情况视为符合；内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合； 以上四项，每符合一项得3分，部分符合得1分，不符合得0分。此项最高12分。 | 主观 |
|  |  | 培训方案 | 4 | 阐述对采购人提供的培训方案。（4分） 方案完整合理、内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况视为部分符合；方案内容对采购需求进行简单复制、非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 符合得4分，部分符合得2分，不符合得0分。 | 主观 |
| 价格 | 10 | 满足磋商文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值×100。 |  |  | 客观 |
| 合计100分 |  |  |  |  |  |

- 政府采购合同

北京市市级政务云服务协议

项目名称：北京市监狱管理局政务信息系统上云建设项目

甲方：		北京市监狱管理局

乙方：

__2024___年__ __月

| 甲方：北京市监狱管理局 （以下简称甲方） | 乙方： （以下简称乙方） |
| --- | --- |
| 法定代表人/负责人: 通讯地址： 联系人： 联系电话： | 法定代表人/负责人: 通讯地址： 联系人： 联系电话： |

- 第一条 服务内容

甲方按照本合同使用乙方提供的政务云服务。服务具体内容详见附件一：《北京市级政务云服务订单》。

- 第二条 甲方权利义务

（1）甲方指派一名代表作为本项目负责人，负责确定项目计划，监督项目执行，协调项目资源，确认项目成果。甲方项目负责人及联系方式：

姓名：          联系方式：

（2）甲方有权对乙方提供各项服务的情况进行监督、检查和评价，如在监督或检查的过程中发现乙方工作有不当之处，甲方有权提出建议和整改要求，乙方应进行反馈并采纳其中的合理建议进行整改。

（3）甲方有权提出有关管理、技术需求和要求，协调云服务商、业务系统服务商的关系，协调业务系统服务商配合运维、安全和应急演练等过程的工作。

（4）甲方负责本单位业务系统的应用软件和系统软件的日常维护、管理、安全和应急保障。

- 第三条 乙方权利义务

（1）运维服务

1）乙方须严格按照甲方制定的管理办法、流程、应急制度、文档管理、资产管理、基线管理、人员管理与培训、知识库管理、安全管理等相关制度，规范地开展标准化的运维服务工作。

2）乙方需利用监控系统或人工对机房环境、硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理直至安全隐患消除，并形成书面监控报告。

3）乙方负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为运维工作提供7*24小时热线支持服务。乙方针对甲方要求的云平台运维服务相关内容，需指定具有专业资质且技术能力较强的工程师，根据甲方要求配合开展相关维护服务。

4）乙方负责所建设政务云平台的具体管理、监控、安全防护等工作。

5）乙方负责管理甲方申请的 IP地址，为甲方提供IP地址分配和管理服务。

6）乙方应当提供高效的系统维护服务，有效防范系统风险，系统对应负责人7*24小时电话畅通（负责人姓名：    联系方式：            ），能够在系统发生除宕机外的其他故障问题时，协调人力资源在1小时内到达运维现场提供服务。系统发生宕机问题时，乙方应在30分钟内响应，在4个小时之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

7）在云平台运行维护期间，出现应急情况和风险状况时，云平台应具备相应的应急预案与风险防控措施。

8）服务期满后，如乙方不再提供云服务，乙方应无条件免费配合各方完成迁移和切换工作，切换期一般延续6个月。

9）重大活动期间，乙方应配合甲方制定重保服务方案及应急预案并提供云平台的现场值守等服务。

- 第四条 甲乙方安全责任边界

（1）甲方安全责任

1）甲方承担系统软件、应用系统、数据等方面的安全责任。

2）甲方负责组织应用系统级别的应急演练，如有需要，甲方有权要求乙方配合应急演练。

（2）乙方安全责任

1）乙方承担云平台层面的安全责任。

2）乙方有义务配合甲方完成业务系统的应急演练。

3）乙方须按照《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文[2015]14号）的要求和有关网络安全标准，落实并通过所建设的云平台的第三方网络安全审查。

- 第五条 业务连续性要求

本项目涉及的业务系统为甲方在用的业务系统，目前在北京市政务云上平稳运行，因此业务连续性是首要的保障需求。乙方需根据实际情况制定有效的业务连续性方案，评估部署过程中可能遇到各种的风险。在满足甲方业务延续性要求的基础上，能够与原服务商进行有效沟通和对接，以及协调和处置，确保现有业务不中断，确保提供服务的平滑过渡。

为保障业务系统的连续性，乙方应自中标之日起，积极与原服务商对接，在7个工作日内，完成相应服务的平滑过渡，且因此产生的各项费用（包括但不限于测试阶段的云资源费用，系统开发商对业务系统的部署、调试费用等），应包含在乙方的报价中。

- 第六条 云平台要求

（1）技术要求

1)	云平台运行技术指标应符合国家法规、标准，云平台可用性不低于99.99%，数据可靠性不低于 99.9999%。

2)	云平台具备高可用和动态迁移功能，发生物理设备故障后，虚拟机可以自动迁移到其他可用资源上运行，确保业务系统不受物理设备故障影响。

3)	云平台支持对虚拟机CPU、内存、存储、带宽进行实时监控，并支持自定义告警规则。

4)	云平台提供备份/快照功能，能对云平台中的物理和虚拟服务器进行备份，防止存储故障导致数据丢失。

5)	云管平台支持图形化管理，支持自动生成资源使用的数据报表。

（2）安全要求

1)	乙方的云平台应具备完备的安全防护体系和安全防护设备，具有成熟的安全运维方案，应保证各业务应用系统的支撑环境，包括但不限于服务器、网络、存储以及相关物理环境，应能满足不低于信息安全等保三级要求，并积极配合甲方根据各业务系统具体等保需求，开展相应等保评估、检查、整改等工作。乙方管辖范围内的硬件、软件及支撑环境资源，至少达到业务系统的最高安全等级要求。

2)	乙方需提供标准云平台的安全管理服务和安全技术服务，包括但不限于云平台7*24小时监控、机房运维管理、应急演练、物理访问控制、机房三防、租户隔离、角色权限管理等。

- 第七条 售后服务及培训要求

（1）售后服务

乙方应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到的本地化服务，具有7*24小时的维护支持能力以及优先服务级别。乙方应提供具体的技术支持和售后服务方案。

自租用期始至服务期止，乙方需向甲方提供以下两方面内容，其它内容可应甲方要求经双方协商后提供。

一是乙方向甲方提供服务内容明细。

二是乙方开展与甲方系统运行相关的安全事件、项目施工、功能或者性能调整等工作须至少提前一天书面通知甲方并获得甲方书面批准。

（2）培训要求

乙方根据甲方实际需要提供适当的培训，具体培训内容以甲乙双方书面确认的内容为准。

乙方应制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训对象和范围、培训时间安排、教材编写（列出培训教材基本内容）、培训课程（包括课程介绍）、培训师资情况（包括教师简历）、培训组织方式等。

乙方须根据甲方实际需要提供多种培训方式，对各类人员提供适当的培训内容。培训目标应达到用户能够独立操作。

- 第八条 交货时间及地点

成交后乙方应在合同签订之日起一个月内在甲方指定地点提供所需服务资源，在合同期内完成提供甲方所需的各项服务的工作，并提供验收所需的系统服务配置清单以及各类相应的报告文档。

- 第九条 服务质量及验收要求

（1）乙方为甲方提供的服务质量应符合国家及相关行业在质量、规格和技术方面的要求。

（2）在运维期间内，乙方应保证云平台层面的安全性。

（3）乙方按要求提供各项服务（或资源）并形成服务报告文档（或资源明细表），在系统运行正常的前提下，由甲方进行验收，乙方需提供所有相应文档来配合验收工作。

- 第十条 知识产权及保密

（1）知识产权

1）乙方保证向甲方提供的服务成果不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因乙方提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究甲方责任的，乙方应负责解决并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2）双方在对外宣传（如在各自官网、市场营销活动）时，如有涉及对方的内容，应提前通知对方，在取得对方书面同意后方可发布信息 。

3）本合同执行期间产生的包括但不限于相关电子文档（技术文档等）的知识产权归甲方所有。

（2）保密

1）乙方须严格遵守甲方的相关信息安全规定，在未经过用户邮件、书面材料确认前提下，不能查看、修改、拷贝用户业务系统文件和数据。

2）乙方因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或甲方信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为甲方的保密信息，乙方对上述保密信息承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将甲方保密信息透露给任何第三方。

3）乙方应保证在向其工作人员披露甲方的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为甲方的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密承诺书》。

4）任何时间内，一经甲方提出要求，乙方应按照甲方指示在收到甲方书面通知后 5 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方，且不得擅自复制留存。

5）非经甲方特别授权，甲方向乙方提供的任何保密信息并不包括授予乙方该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

6）本保密条款长期有效，不因合同的无效、解除或终止而无效。

7）如乙方或乙方工作人员违反了上述保密义务，给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

- 第十一条 支付条款

本项目总费用（含税）为人民币   元，大写：   。双方签署合同后30个工作日内，乙方提供5%履约保函，甲方向乙方支付合同全款人民币         元整(￥     )。付款前15日内乙方应当开具合法、有效的等额发票。否则，甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

开票信息：

名    称：   北京市监狱管理局

税    号：    11110000000029612G

单位地址：     北京市西城区右安门东街7号

乙方收款信息：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

- 第十二条 退出

（1）服务期内，如乙方提出退出要求，需至少提前6个月向甲方提出退出申请，并获得甲方的许可后方可退出，乙方应承担由此给甲方带来的全部经济损失，具体赔偿办法由甲乙双方协商解决。如具体损失难以计算或双方未就赔偿达成一致意见的，乙方应退还甲方已支付的全部服务费用，同时按合同总金额20%对甲方进行赔偿。

（2）服务期满或者甲方提前协议解除的，乙方应无条件免费配合各方完成迁移和切换工作，切换期一般延续6个月。

- 第十三条 违约条款

（1）乙方未按约定提供服务

乙方未按合同规定的服务条款提供服务时，乙方应当向甲方支付合同总金额的10%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须承担赔偿责任。同时承担甲方因维权所产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、鉴定费、公证费等全部费用。

（2）甲方未按约定支付服务费

如果甲方不能按期支付乙方服务费，自甲方接到乙方书面通知后3日内仍未支付的，则甲方应每日按迟延支付金额的万分之五向乙方支付违约金，支付的逾期违约金不超过合同总金额20%。如因财政审批原因或支付系统关闭等非甲方主观原因导致的延迟支付，不构成违约。

- 第十四条  不可抗力

不可抗力是指双方在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。因不可抗力事件致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方应立即将事件的有关情况通知另一方，并在不可抗力事件发生后5日内，向另一方提供文字说明。

对不可抗力造成的损失，任何一方不得提出赔偿要求。但若一方违约在先，不得以此后发生不可抗力为由免除其违约责任。

一旦不可抗力消失，双方应按照不可抗力事件对本合同的影响程度，由双方协商决定解除、延期履行本合同或部分免除履行本合同的责任。

- 第十五条  争议的解决

（1）因履行本合同所产生的争议，任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

（2）除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使其本合同项下的其余权利，并履行其本合同项下的其它义务。

（3）甲乙双方一致认可，本合同首部所载双方地址和联系方式可作为诉讼及执行过程中人民法院向双方当事人送达相关法律文书的送达地址或联系方式。合同期内一方如有变更，应书面通知另一方，否则承担怠于通知而导致的一切后果。

- 第十六条  合同期限及解除条款

（1）本合同自双方法定代表人或授权代表签字且盖章之日起生效，有效期为1年。

（2）除非甲方在本合同履行期届满前一个月书面通知乙方续签本合同，且乙方同意续约，本合同将到期终止。

（3）在本合同有效期内，若遇有国家法律、法规、政策调整或双方认为需要变更的条款，双方将根据国家法律、法规、政策变更合同内容或终止本合同。

第十七条 廉政承诺

（1）合同双方承诺共同加强廉洁自律、反对商业贿赂。

（2）甲方及其工作人员不得索要礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销应由本单位或个人支付的费用；不得以参与项目实施为名，接受乙方从该项目中支取的劳务报酬；不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动。如有前述情形，乙方有义务向甲方进行举报，甲方接到举报后应及时查证处理，并对举报人予以保密。

（3）乙方不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得为其报销应由甲方单位或个人支付的费用；不得向甲方工作人员支付劳务报酬；不得安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。如有前述情形，甲方有义务向乙方进行举报，乙方接到举报后应及时查证处理，并对举报人予以保密。

- 第十八条 附则

（1）本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定执行。

（2）未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

（3）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

（4）本合同所有附件作为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

| 甲方：北京市监狱管理局 | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） 法定代表人或授权代表 （签字） 签字日期： | （盖章） 法定代表人或授权代表 （签字） 签字日期： |

附件一：北京市级政务云服务订单

| 甲方（客户）名称 |  | 北京市监狱管理局 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址： |  | 北京市西城区右安门东街7号 |  | 邮编：100054 |  |  |
| 开户行： |  |  |  | 行号： |  |  |
| 银行账号： |  |  |  | 开户单位： |  |  |
| 财务联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 业务联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 技术联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 乙方名称 |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址： |  |  |  |  |  |  |
| 开户行： |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 单位 | 数量 | 租用期限（月） | 报价小计（元） |
| 计算服务 | X86平台云主机服务-CPU | CPU（主频不低于2.4GHz） | 1CPU/月 | 1228 | 12 |  |
|  | X86平台云主机服务-内存 | 内存 | 1GB/月 | 3012 | 12 |  |
|  | 图形图像计算服务-GPU显存不低于16G | GPU 显存不低于 16G，最大单精度浮点计算能力不低于 7TFLOPS，最大双精度浮点计算能力 0.2TFLOPS | 1台/月 | 1 | 12 |  |
| 存储服务 | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标：单盘IOPS 1000-3000），业务所用存储 | 1GB/月 | 48720 | 12 |  |
|  | 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标：单盘 IOPS 1000-3000），本地备份所用存储 | 1GB/月 | 78782 | 12 |  |
|  | 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000） | 1GB/月 | 33340 | 12 |  |
|  | 本地备份服务 | 通过备份策略实现文件、操作系统、数据库的本地备份（不包含备份存储空间费用） | 1GB/月 | 78782 | 12 |  |
| 网络服务 | 互联网链路带宽 | 互联网链路带宽 | 1Mb/月 | 300 | 12 |  |
|  | 互联网IP地址租用服务，并提供备案服务 | 互联网IP地址租用服务，并提供备案服务 | 1IP/月 | 2 | 12 |  |
|  | 远程接入服务 | 远程接入运维 | 1账号/月 | 42 | 12 |  |
|  | VPN服务 | SSL VPN接入 | 1套/月 | 10 | 12 |  |
| 基础软件租用 | 商用操作系统套餐 | windows server套餐；windows server租用，安装以及维护 | 1个云主机/月 | 88 | 12 |  |
|  | 国产Linux套餐 | 国产Linux套餐：国产Linux操作系统服务租用、安装及维护 | 1个云主机/月 | 2 | 12 |  |
|  | 开源操作系统套餐 | 提供开源操作系统安装和维护服务 | 1个云主机/月 | 11 | 12 |  |
|  | 商用数据库套餐 | 国产商用数据库租用、安装及维护 | 1套/月 | 1 | 12 |  |
| 安全服务 | 主机杀毒服务 | 对云主机定期病毒查杀，杀毒软件集中控制，对网络性能无影响 | 1台云主机/月 | 100 | 12 |  |
|  | 网页防篡改服务 | 提供网页防篡改服务，对用户页面进行实时防护，减少用户页面被恶意篡改的可能性。 | 1监控点/月 | 1 | 12 |  |
|  | 主机日志分析 | 操作系统日志收集和分析 | 1台次/年 | 100 | 12 |  |
|  | 数据库审计服务 | SQL Server、MySQL、Oracal等主流数据库审计 | 1套/月 | 38 | 12 |  |
| 个性化安全服务 | 重点保障-安全专家服务 | 重要保障时期提供7*24安全专家值守服务，提供运行监控、配置信息系统安全访问策略、应急响应及故障处理 | 人天 | 85 | 12 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | A银行托收 B支票 C电汇 D其他（请注明） |  |  |  | C电汇 |
| 付款周期 |  | A年付 B半年付 C季付 D月付 |  |  |  | A年付 |

- 电子响应文件格式

  - 报价函

北京市公共资源交易中心：

我方参加贵方组织的（项目名称：_________________）（采购编号：_________________）的有关采购活动。为此，我方同意和承诺：

- 我方承诺已详细阅读并理解磋商文件及北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统使用手册（非招标版）中关于本项目电子响应各项要求、流程及注意事项，如未按要求操作导致的报价无效，责任由我方承担。

- 我方将委托授权代表持我方的用户名和密码进入北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，代表我方参与本项目远程解密、磋商、报价等环节，并加盖我方电子签章；同时，持我方的用户名和密码进入北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统，参与本项目远程解密、磋商、报价、加盖我方电子签章等环节的人员均视为我方授权代表，其操作北京市公共资源交易中心政府采购全流程电子化招投标系统产生的法律后果对我方具有法律约束力。

- 我方已详细阅读全部磋商文件、包括磋商文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，保证遵守磋商文件的规定。

- 我方已经完全理解了磋商文件中的各项内容和报价人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对磋商文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

- 我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商日起180天内遵守本电子响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。遵守“报价人须知”中第九条第二款关于延长报价有效期的规定。

- 我方承诺提供报价人须知规定的全部电子响应文件。

- 我方承诺完全满足和响应磋商文件中的各项资格和技术要求，愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若有偏差，已在电子响应文件中显著处予以说明。

- 我方按磋商文件要求提供和交付的货物及服务的报价详见响应文件，知晓最低价不作为成交保证的规定。

- 我方保证忠实地执行与采购人所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

- 我方知晓包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二、七十三、七十四条中对于供应商的有关规定，若有相关情形的，依法接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

- 本报价函自本项目电子响应文件上传截止日起生效。

报价人公章（电子签章）：__________________

报价人相关备注信息：

| 报价人社会信用代码 |  |
| --- | --- |
| 报价人地址 |  |
| 参与远程磋商人员姓名 |  |
| 参与远程磋商人员手机号 |  |
| 参与远程磋商人员邮箱 |  |

请报价人按要求填写，该备注信息不作为评审使用。

  - 上级单位授权委托书（报价人为分支机构的须提供）

我单位（单位名称：___________）同意我单位设立的分支机构（单位名称：___________）参加（项目名称：___________）（采购编号：___________）的政府采购活动。在本次磋商和签订、履行政府采购合同中出现的所有法律责任，均由我单位和该报价人共同承担。

上级单位公章（盖章）：__________________

日 期：__________________

  - 资格条件承诺书

我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条和本磋商文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺具备符合上述规定条件的对应证明材料，并接受采购人和磋商小组有权审核相关证明材料的权利，如上述承诺信息不属实或证明材料不符合相关法律法规的规定，责任由我方承担。

报价人公章（电子签章）：__________________

日 期：__________________

  - 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本声明函中采购文件中明确的所属行业名称详见磋商文件第二部分报价人须知前附表。

- 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 本声明函中企业名称（盖章）指加盖报价人公章（电子签章）。

  - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人公章（电子签章）：__________________

日 期：__________________